## Slide 1: BSE初心者向け

## Slide 2: BSEにおける必要なスキル
コミュニケーションスキル
  開発メンバー/お客様とのコミュニケーション
    日本語、ミャンマー語
技術スキル
  技術のことは全てメンバーにお任せではなく、下記の作業ができる程度の知識が必要
    ソースコードレビューができる
    ソースコードを確認しながら不具合の調査ができる
マネジメントスキル
  開発の進捗管理、開発の品質管理

## Slide 3: BSEの役割
見積もり
設計（使用する技術検討・調査も含む）
お客様と開発者の間の窓口
スケジュール管理・進捗管理
開発サポート
レビュー
成果物確認
リリース（納品）

## Slide 4
見積もり
  タスクレベルの見積もりは開発メンバーと一緒にやる。規模の大きな見積もりはPMが担当する。
設計
  PMから受けた基本設計レベルの仕様から要求に網羅するための詳細設計以下を担当する。
    画面詳細設計
    機能詳細設計（画面なしの機能の設計）
    API設計
    テーブル詳細設計
    単体テスト仕様書
    結合テスト仕様書

## Slide 5
お客様と開発者の間の窓口
  お客さんから要求を聞いて、開発者に伝える。
スケジュール管理・進捗管理
  開発タスク洗い出し・割り振り・定期的に進捗確認、お客様への報告する
  大きい課題をGitHubのIssueとして切って、そこからWBSまたはRedmineでメンバーのタスク割り振りと進捗管理をする。
開発サポート
  課題解決、ソース管理、状況によって実装サポート、など。
レビュー
  これまで経験した開発知識を活かしてレビュー観点とか作成。
  作った観点に沿ってレビューする。

## Slide 6
成果物確認
  ソース管理ツールとか使って成果物の格納と確認を行う。
  GitHubで管理する。
リリース（納品）
  案件によって違うと思いますが、GitHubを使うのであれば出来上がっている成果物をリリース用ブランチにマージして、デプロイ環境でデプロイする。
  AWSのEC2、踏み台サーバーとかを使う。